***Отчет о проделанной работе управления архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Починковского муниципального района за 2020 год.***

Управление архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Починковского муниципального района осуществляет деятельность на основании Положения, утвержденного Решением Земского собрания Починковского муниципального района от 30.12.2010 г. № 66, и финансируется из федерального, областного и бюджета Починковского муниципального района на основе сметы доходов и расходов.

Финансовые средства, необходимые управлению для осуществления государственных полномочий, ежегодно предусматриваются в законе Нижегородской области об областном бюджете на очередной финансовый год в форме субвенций.

В 2020 году получены средства: из федерального бюджета в сумме 3 446,95 тыс.руб.; из областного бюджета в сумме 16 169,71 тыс.руб.; из бюджета поселений в сумме 4 657,87 тыс.руб.

Кассовые расходы управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Починковского муниципального района за 2020 год составили 33 875,91 тыс.руб.

На 2020 год управлению архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Починковского муниципального района утверждены бюджетные назначения по доходам в сумме 25 352,54 тыс.руб. Исполнение бюджетных назначений составило 23 919,83 тыс.руб., или 94,35 %. Бюджетные назначения по расходам на 2020 год утверждены в сумме 36 837,31 тыс.руб., исполнение 33 875,91 тыс.руб., или 91,96%.

Введено в эксплуатацию и передано в КУМИ:

- устройство сетей водоснабжения методом горизонтально-наклонного бурения по ул. 65 лет Победы д.22 с. Починки на сумму 116,72 тыс.руб.;

- газопровод-ввод к 8-ми квартирному жилому дому по ул. 65 лет Победы д.22 с. Починки в сумме 90,55 тыс.руб.

Так же закуплены и переданы в Починковский сельский совет основные средства и материальные запасы:

- контейнер для накопления твердых коммунальных отходов в количестве 19 штук на сумму 202,12 тыс.руб.;

- насос ЭЦВ 8-40-110 (ЗПН Россия) для водоснабжения в количестве 1 штуки в сумме 75, 29 тыс.руб.

В 2020 году закуплен материал и передан в КУМИ для ремонта квартальной котельной по ул. Коммунистическая, д. 42, с. Починки в сумме 157, 50 тыс.руб., и для ремонта котельной ТМА ул. Луначарского, д. 47, с. Починки в размере 136,0 тыс.руб.

 Отремонтировано водопроводных сетей, протяженностью 0,55 км, тепловых сетей протяженностью 1,77 км, на сумму 3 580,0 тыс.руб.

Создано (обустроено) 6 контейнерных площадок на сумму 941,05 тыс.руб., в том числе областной бюджет 894,0 тыс.руб., районный бюджет 47,05 тыс.руб.

 На территории Починковского муниципального района реализуется Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Нижегородской области», в 2020 году получили социальные выплаты 12 семей, жилье приобретено на вторичном рынке общей площадью 771,30 м2. Сумма выплат составила 8 332,8 тыс.руб., в том числе федеральный бюджет 3 446,95 тыс.руб., областной бюджет 4 392,52 тыс.руб., районный бюджет 493,33 тыс.руб.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Починковского муниципального района Нижегородской области на 2015-2020 годы «подпрограмма «Ипотечное жилищное кредитование населения Починковского муниципального района на период 2015-2020 годов» в 2020 году, получали выплаты 15 семей в течение года 3 семьи закрыли ипотечный договор и на 31.12.2020 г. осталось 12 семей, общая сумма выплат за 2020 г. 498, 72 тыс.руб., в том числе областной бюджет 249,36 тыс.руб., районный бюджет 249,36 тыс.руб.

В рамках Постановления правительства Нижегородской области № 86 от 23.03.2007 г. о «Социальной поддержке граждан находящихся в трудной жизненной ситуации в виде денежных средств» материальную помощь получили 74 человека на сумму 1 850,37 тыс.руб.

Во исполнение Постановления администрации Починковского муниципального от 14 февраля 2014 г. N 135 «О мерах социальной выплаты малоимущих граждан при газификации домовладений», в целях обеспечения социальной поддержкой малоимущих граждан и повышения доступности услуг по газификации выплата предоставлена 4 гражданам на сумму 60,0 тыс.руб.

В 2020 году управлением архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Починковского муниципального района было подготовлено документации и размещено 3 электронных аукциона на сумму 18 274,27 тыс.руб. для нужд управления и 14 аукционов для нужд сельсоветов, школ и детских садов на сумму 23 962,25 тыс. руб.

В 2020 год подготовлено и выдано: 25 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, 13 градостроительных планов, 13 разрешений на строительство, 83 уведомления на строительство физическим лицам, 82 уведомления построенных объектов физическими лицами, 98 ордеров на земляные работы. Обследовано и выдано заключений на 12 жилых помещений по «признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», 9 жилых помещений по «выдаче заключений о необходимости проведения ремонта или реконструкции (согласно постановлению правительства Нижегородской области №114 о региональном семейном капитале)», 3 помещения по «переводу жилых помещений в нежилые и нежилых – в жилые», 10 жилых помещений по «обследованию помещений, в которых производится перепланировка, реконструкция».