**Утверждена**

**решением сельского Совета**

**Ужовского сельсовета**

**от 27.12.2017 № 53**

**(в ред. от 01.12.2019г № 18)**

**ПРОГРАММА**

**«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ УЖОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**НА 2018-2024 ГОДЫ»**

**Паспорт**

**Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ужовского сельсовета Починковского муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 г.»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской средына территории Ужовского сельсовета Починковского муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 г. год.»    (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральный Проект постановления правительства Российской Федерации                    "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской  Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды " |
| Заказчик Программы | Администрация  Ужовского сельсовета Починковского муниципального района Нижегородской области |
| Разработчик Программы | Администрация  Ужовского сельсовета Починковского муниципального района Нижегородской области |
| Исполнители Программы | Администрация  Ужовского сельсовета Починковского муниципального района Нижегородской области |
| Цель Программы | целями Программы являются: |
|  | - повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного содержания дворовых территорий многоквартирных домов;  - создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;  - обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов   Ужовского сельсовета Починковского муниципального района Нижегородской области |
| - обустройство придомовых территорий многоквартирных домов;  - организация искусственного освещения дворовых территорий;  - создание условий для массового отдыха жителей сельсовета и организация обустройства мест массового пребывания населения;  - совершенствование архитектурно - художественного облика сельсовета, размещение и содержание малых архитектурных форм;  - выполнение озеленения придомовых территорий многоквартирных домов. |
| Основные задачи Программы | - основными задачами Программы являются:  улучшение технического состояния придомовых территорий многоквартирных домов, условий в местах массового пребывания населения на территории муниципального образования;  - совершенствование жилищно-коммунального хозяйства села;  - поддержание санитарного порядка на территории села;  - обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками. |
| Основные индикаторы реализации (целевые задания) Программы | повышение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения |
| Срок реализации Программы | 2018-2024 годы |
| Перечень основных мероприятий Программы | план мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Формирование современной городской средына территории Ужовского сельсовета Починковского муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 г. год.» |
| Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансовых средств \_0\_\_\_\_                                                      руб., из них:  федеральный бюджет -  0.;  областной  бюджет – 0 ;  местный бюджет –0 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы | наиболее значимые социально-экономические результаты:  увеличение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов;  улучшение внешнего облика города и мест массового пребывания населения;  достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти. |
| Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения | управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляется в порядке, определяемом нормативными правовыми актами муниципального образования. |

Раздел 2. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ

2.1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в муниципальном образовании

Разработка Программы обусловлена необходимостью создания условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории сельсовета Ужовского Починковского муниципального района на основе проведения комплексного благоустройства.

Реализация Программы включает в себя выполнение мероприятия 1- благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов Ужовского сельсовета и 2- , а также иных мероприятий, направленных на решение задач Программы.

Благоустройство территории - комплекс мероприятий по содержанию и уборке территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории, в том числе, предусмотренных Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории муниципальных образований Починковского муниципального района Нижегородской области.

В настоящее время на территории Ужовского сельсовета расположены более 21 многоквартирных жилых домов, количество образуемых ими дворовых территорий – 10. Текущее состояние большинства дворовых территорий Ужовского сельсовета не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами [Градостроительного](consultantplus://offline/ref=6E0D8424B0910C2E30C2DACBB55B388AC99D52E575C6066BF27758B6bA07M) и [Жилищного](consultantplus://offline/ref=6E0D8424B0910C2E30C2DACBB55B388AC99D52EB79C6066BF27758B6bA07M) кодексов Российской Федерации. Необходимо увеличение существующей ширины асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов МКД, в том числе, в целях обеспечения проезда специализированного транспорта (службы «Скорой помощи», пожарной охраны); в связи с ростом уровня автомобилизации возникла острая необходимость в организации дополнительных парковочных мест для временного хранения автомобилей. Кроме того, асфальтобетонные покрытия некоторых дворовых территорий и проездов имеет высокую степень износа.

Проведенный анализ благоустройства дворовых территорий МКД показал наличие проблем с оснащенностью малыми архитектурными формами: практически во всех дворах требуется установка или замена лавочек и урн для мусора.

Благоустройство дворовых территорий невозможно осуществлять без комплексного подхода. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать сложившуюся инфраструктуру территории дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий. Перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, приведен ***в приложении № 3*** к муниципальной программе.

К вопросам местного значения, установленным Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=6E0D8424B0910C2E30C2DACBB55B388AC99D52EB75C6066BF27758B6bA07M) от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», относятся создание условий и обустройство мест для массового отдыха жителей и организация общественных пространств муниципального образования.

Благоустройство муниципальных территорий общего пользования и мест массового отдыха населения - второе направление Программы, разрабатываемое в целях обеспечения безопасности и комфортности использования указанных территорий. На территории Ужовского сельсовета выделена территория, нуждающаяся в благоустройстве в рассматриваемый период.

В ходе анализа существующего состояния объектов благоустройства выявлена необходимость замены асфальтобетонных покрытий и брусчатки. Существующие элементы благоустройства (скамьи, урны, цветочницы) не в полной мере отвечают современным архитектурно-художественным и эстетическим требованиям, существующее благоустройство выполнено отдельными участками, не всегда связанными друг другом стилистически.

Использование программно-целевого метода для решения проблемы благоустройства дворовых территорий, развития и обустройства мест массового отдыха населения позволит создать условия для максимально эффективного управления ресурсами, в том числе финансовыми, для достижения поставленной в рамках настоящей Программы цели.

[***Сведения***](#bookmark1) ***о показателях (индикаторах) программы представлены в приложении № 1.***

Состав индикаторов Программы определен, исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач Программы.

2.2. Приоритеты политики благоустройства, формулировка целей и постановка задач Программы

Стратегической целью муниципальной программы на период 2018-2024 годов является создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая позволит не только удовлетворять жилищные потребности населения, но и обеспечивать высокое качество жизни в целом. Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды достигается путем реализации мероприятий по благоустройству территории Ужовского сельсовета.

Задачи для достижения поставленной цели следующие:

- создание комфортных условий проживания населения Ужовского сельсовета Починковского муниципального района на основе проведения благоустройства дворовых территорий, территорий общего пользования и мест массового отдыха населения Ужовского сельсовета;

- создание достойных условий для развития культуры отдыха и организации досуга для жителей района;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципальных образований.

Реализация цели и задач Программы будет осуществляться за счет выполнения системы мероприятий по основным направлениям Программы:

* благоустройство дворовых территорий;
* благоустройство муниципальных территорий общего пользования и мест массового отдыха населения.
* иные мероприятия

Комплексное благоустройство дворовых территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень комфортности, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Все работы по благоустройству территорий должны соответствовать требованиям обеспечения доступности для маломобильных групп населения.

Реализация указанных мероприятий должна осуществляться в комплексе с реализацией программ развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры муниципального образования.

Повышение уровня вовлеченности граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству является одной из важнейших задач Программы и обеспечивается путем:

* разработки, общественных обсуждений и утверждения органами местного самоуправления правил благоустройства в соответствие с Методическими рекомендациями Минстроя России, включающими порядок вовлечения граждан, организаций в реализацию проектов по благоустройству;
* вовлечение граждан и организаций в процесс обсуждений проектов муниципальных программ, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в муниципальные программы.

2.3. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

Результатом реализации Программы является достижение цели по созданию условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на основе проведения комплексного благоустройства территорий в границах Ужовского сельсовета.

2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Программа будет реализовываться в период с 2018 года по 2024 год.

Муниципальная программа реализуется в один этап, учитывает положения государственной программы "Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2024 годы" и Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 года № 208.

2.5. Объем средств, необходимых на реализацию программы за счет всех источников финансирования на каждый год реализации программы

Реализацию Программы предполагается осуществить путем предоставления в установленном порядке субсидий из областного и федерального бюджетов бюджету муниципального образования Починковский муниципальный район Нижегородской области.

Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств Починковскому муниципальному району для последующей поддержки программ формирования комфортной городской среды Ужовского сельсовета.

Общий объем финансирования Программы составляет *\_\_\_\_\_0\_\_\_\_* тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета \_0\_ тыс.руб.

средства областного бюджета\_\_0\_ тыс.руб.

средства местного бюджета 0 тыс.руб (не менее 10% от предоставляемых субсидий)

В разрезе направлений Программы необходимый объем финансирования:

Направление 1. Благоустройство дворовых территорий \_\_0\_\_ тыс. рублей.

Направление 2. Благоустройство мест общего пользования и массового отдыха населения - \_\_\_0\_\_\_\_ тыс. рублей.

[***Ресурсное обеспечение***](#bookmark0) ***реализации Программы представлено в приложении N 2.***

Софинансирование работ из дополнительного перечня за счет средств, полученных муниципальными образованиями в качестве субсидии, осуществляется при условии участия (финансовом и (или) трудовом) собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица). Доля и форма участия определяется органом местного самоуправления в муниципальной программе с учетом методических рекомендаций Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. При этом при выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня доля участия должна составлять не менее 20 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

2.6. Перечень мероприятий Программы

Программой предусмотрена реализация двух направлений:

* благоустройство дворовых территорий (***Приложение №3****)*;

[***Перечень***](#bookmark2) ***программных мероприятий******представлен в Приложении N 4.***

Дополнительно для реализации Программы запланировано проведение следующих мероприятий:

* Разработка, общественное обсуждение, утверждение Правил благоустройства территории Ужовского сельсовета Починковского муниципального района Нижегородской области;

Перечень работ по благоустройству дворовых территорий формируется, исходя из минимального перечня работ по благоустройству и из дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами).

В минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включаются следующие виды работ:

а) ремонт дворовых проездов;

б) обеспечение освещения дворовых территорий;

в) установка скамеек;

г) установка урн для мусора.

В перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий включаются следующие виды работ:

а) оборудование детских и (или) спортивных площадок;

б) обустройство площадок для сбора твердых коммунальных отходов, в  
том числе раздельного и крупногабаритного мусора;

в) обустройство площадок для выгула собак;

г) ремонт дворовых тротуаров;

д) озеленение дворовых территорий;

е) обустройство парковок для автомобилей на дворовых территориях;

ж) установка ограждений газонов.

Трудовое участие заинтересованных лиц осуществляется в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта).

Финансовое (трудовое) участие граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально в зависимости от формы такого участия.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в порядке, установленном муниципальным образованием, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в порядке, установленном муниципальным образованием.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчеты подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчеты совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

***План реализации мероприятий Программы******представлен в Приложении №5***

Муниципальное образование имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Муниципальное образование имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Условием получения субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий является обеспечение администрацией Ужовского сельсовета проведения работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий бюджету Нижегородской области из федерального бюджета.

Предельной датой заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействий) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования, является срок **не позднее** **1 мая** года предоставления субсидии.

Минимальный гарантийный срок на результаты выполнения работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых за счет средств субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, – **3 года.**

Условием получения субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству общественной территории является обеспечение ежегодного проведения администрацией Ужовского сельсовета общественного обсуждения по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в рамках реализации муниципальной программы (далее-голосование по отбору общественных территорий) в год, следующий за годом проведения такого общественного обсуждения.

Предельной датой заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественной территории, за исключением случае обжалования действий (бездействий) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования, является срок **не позднее** **1 июля года предоставления субсидии.**

Минимальный гарантийный срок на результаты выполнения работ по благоустройству общественной территории, софинансируемых за счет средств субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, – **3 года**.

Соглашения на объекты недвижимого имущества и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2010 года за счёт средств указанных лиц, не заключены. Объекты незавершённого строительства отсутствуют.

2.7. Анализ рисков реализации Программы

При реализации муниципальной Программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

- финансовые риски: финансирование государственной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета Нижегородской области и муниципального бюджета.

В указанных случаях муниципальная Программа подлежит корректировке.

2.8. Перечень Приложений Программы

Приложение №1***. Сведения о показателях (индикаторах) Программы***

Приложение №2. ***Ресурсное обеспечение***  [***реализации***](#bookmark4) ***Программы***

Приложение №3 .[***Перечень***](#bookmark3) ***дворовых территорий Ужовского сельсовета, подлежащих благоустройству*** [***Перечень***](#bookmark2) ***основных мероприятий Программы.***

Приложение №4. ***Перечень муниципальных территорий общего пользования и мест массового отдыха населения Ужовского сельсовета, нуждающихся в благоустройстве.***

Приложение №5. ***План реализации мероприятий Программы***

Приложение N 1 к Программе

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей | | | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023  год | 2024  год | Итого |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 20 | 20 | 100 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения, проживающего в многоквартирных домах муниципального образования) | Проценты | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  |  | 2 |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | 0 | 0 |  | 0,07 | 0,05 |  |  | 0,12 |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Проценты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |

Доля трудового участия определяется как отношение количества собственников многоквартирных домов, принявших участие в выполнении работ, к общему количеству собственников, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на данной дворовой территории.

Приложение N 2 к Программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | | | | | | | |
|  | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| «Формирование комфортной городской среды **Ужовского** сельсовета Починковского муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 годы», | **Всего,**  **в том числе:** | **ФБ, ОБ, МБ** | **0** | **0** | |  | |  |  |  |  |
| **Администрация Починковского муниципального района Нижегородской области** | **МБ** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Администрация Ужовского сельсовета Починковского муниципального района Нижегородской области** |
| **Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области** | **ФБ**  ОБ | **0**  **0** | **0**  **0** | |  | |  |  |  |  |
| **Заинтересованные лица** |  | **0** | **0** | |  | |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов | Всего, в том числе: | ФБ, ОБ, МБ | **0** | 0 | |  | |  |  |  |  |
| Администрация Починковского муниципального района Нижегородской области | МБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация Ужовского сельсовета Починковского муниципального района Нижегородской области |
| Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области | ФБ, ОБ, | 0 | 0 | |  | |  |  |  |  |
| Заинтересованные лица |  | 0 | 0 | |  | |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. Благоустройство территорий общего пользований и мест массового отдыха населения Ужовского сельсовета | Всего, в том числе: | ФБ, ОБ, МБ | **0** | **0** |  | |  | |  |  |  | |
| Администрация Починковского муниципального района Нижегородской области | МБ | 0 | **0** | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Администрация Ужовского сельсовета Починковского муниципального района Нижегородской области |
| Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области | ФБ  ОБ | 0  0 | 0  0 |  | |  | |  |  |  | |
| Заинтересованные лица |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |

Приложение N 3 к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ УЖОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА,

ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2020-2024ГГ

|  |  |
| --- | --- |
| N | Наименование |
|  | пос. Ужовка ,ул Советская дом 105; пос. Ужовка ,ул Советская дом 107 |
|  | пос. Ужовка ,ул Советская дом 113 |
|  | пос. Ужовка ул. Калинина дом 68; |
|  | пос. Ужовка ул. Пушкинская дом 59А; пос. Ужовка ул. Пушкинская дом 61; пос. Ужовка ул. Пушкинская дом 63 |
|  | пос. Ужовка ул. Пушкинская дом 65; пос. Ужовка ул. Пушкинская дом 67А;; пос. Ужовка ул. Пушкинская дом 73 |
|  | пос. Ужовка ул. Пушкинская дом 71; |
|  | пос. Ужовка ул. Восточная дом 3; пос. Ужовка ул. Восточная дом 4; пос. Ужовка ул. Восточная дом 5; |
|  | пос. Ужовка ул. Лесная дом 19 |
|  | с.Байково ул. Молодежная дом 2: с.Байково ул. Молодежная дом 6: с.Байково ул. Молодежная дом 8 |
|  | пос. Ужовка ул. Пушкинская дом 67 |

Приложение N 4 к Программе

***ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ***

***И МЕСТ МАССОВОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ УЖОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА,***

***НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ***Наименование территории общего пользования и места массового отдыха населения*** | ***Год реализации*** | ***Площадь, га*** |
| 1 | Территория по адресу: Нижегородская область, Починковский район, с. Байково ул. Макарова д. 25А | 2022 | 0,07 |
| 2 | Территория по адресу: Нижегородская область, Починковский район, П. Ужовка ул. Советская д. 18Б | 2021 | 0,05 |
|  | Итого |  | 0,12 |

Приложение N 5 к Программе

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  контрольного события программы | Статус | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 2018 год | | | | 2019 год | | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | | 2022 год | | | | 2023  год | | | | 2024  год | | | |
|  |  | I  кв. | II  кв. | III  кв. | IV  кв. | I  кв. | IV кв. | III  кв. | IV кв. | I  кв. | II  кв. | III  кв. | IV кв. | I  кв. | II  кв. | III  кв. | IV кв. | I  кв. | II  кв. | III  кв. | IV кв. | I  кв. | II  кв. | III  кв. | IV  кв. | I  кв. | II  кв. | III  кв. | IV  кв. |
| Контрольное событие N 1 | Благоустройство озеленённой территории общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие N 2 | Благоустройство дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |