АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2022 № 338

| Об утверждении плана реализации муниципальной программы на 2022 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с Решением Совета депутатов Починковского муниципального округа Нижегородской области от 29.03.2022 № 13 «О внесении изменений в бюджет  Починковского  муниципального округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и  постановлением администрации Починковского муниципального района Нижегородской области от 25.05.2021 № 658 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Починковского муниципального округа»:

1. Утвердить прилагаемый план реализации на 2022 год муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Починковского муниципального округа Нижегородской области  на период 2016 – 2020 г.г. и на перспективу до 2025 года», утвержденной постановлением администрации Починковского муниципального района Нижегородской области от 28.09.2015 № 788.

2. Управлению делами (Белов А.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном сайте администрации Починковского муниципального округа Нижегородской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местного самоуправления

округа	М.В.Ларин

Утвержден

постановлением администрации

Починковского  муниципального округа

Нижегородской области

от 30.03.2022 № 338

План

реализации на 2022 год муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и повышение качества жизни населения Починковского муниципального округа Нижегородской области

на период 2016-2020 г.г. и на перспективу до 2025 года».

| Наименование программы, основного мероприятия программы/ мероприятий в рамках основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Срок | Непосредственный результат | Финансирование, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало реализации | Окончание реализации |  | Местный бюджет | Прочие источники | Всего |
| Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и повышение качества жизни населения Починковского муниципального округа Нижегородской области на период 2016-2020 г.г. и на перспективу до 2025 года» | Управление экономики и прогнозирования администрации округа и управление АС и ЖКХ |  |  |  | 12418 | 16155 | 28573 |
| Основное мероприятие 1. Добыча и транспортировка воды |  |  |  |  | 2887 | 11549 | 14436 |
| 1.1.Реконструкция водопровода по ул.Коммунистическая, ул.Советская, ул.Западная, ул.Вишневая, ул.Березовая в с.Починки (инвестиционный проект № 4) | Управление экономики и прогнозирования администрации округа и управление АС и ЖКХ | 2022 | 2022 | Сокращение потерь воды в сетях водоснабжения, снижение аварийности, улучшение качества питьевой воды | 2887 | 11549 | 14436 |
| Основное мероприятие 2 Газоснабжение |  |  |  |  | 1151 | 4606 | 5757 |
| 2.1 Разработка проектно-сметной документации и строительство газопровода в п.Осиновка и в п.Ужовка (инвестиционный проект № 15) | Управление экономики и прогнозирования администрации округа и управление АС и ЖКХ | 2022 | 2022 | Улучшение качества жизни населения | 1151 | 4606 | 5757 |
| Основное мероприятие 3 Дошкольное образование |  |  |  |  | 4780 | - | 4780 |
| 3.1.Изготовление проектно-сметной документации и строительство детского садика на 120 мест в с.Починки, ул.Елисеева (инвестиционный проект № 28) | Управление экономики и прогнозирования администрации округа и управление АС и ЖКХ | 2022 | 2022 | Увеличение количества мест в дошкольных учреждениях | 3000 | - | 3 000 |
| 3.2 Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию пустующего здания под детский сад на 80 мест в с. Починки ул. Новая (инвестиционный проект № 29) | Управление экономики и прогнозирования администрации округа и управление АС и ЖКХ | 2022 | 2022 | Увеличение количества мест в дошкольных учреждениях | 1780 | - | 1780 |
| Основное мероприятие 4. Общее образование |  |  |  |  | 3600 | - | 3600 |
| 4.1. Разработка проектно-сметной документации на строительство школы на 100 учащихся в с. Ризоватово (инвестиционный проект № 31) | Управление экономики и прогнозирования администрации округа и управление АС и ЖКХ | 2022 | 2022 | Увеличение кол-ва мест обучающихся и улучшение условий обучения | 3600 | - | 3600 |