АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.05.2022 № 556

| О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы Починковского муниципального округа, автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности округа, и сооружений на них к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов |  |
| --- | --- |

В целях выполнения мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, теплоэнергетического комплекса, объектов социальной сферы, автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности округа, и сооружений на них к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг. в соответствии с п. 9.3. распоряжения  Правительства Нижегородской области от 03.06.2016 №  773 -р:

1.Утвердить прилагаемый состав комиссии по организации работы и контролю за подготовкой жилищного фонда, объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры, теплоэнергетического хозяйства, автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности округа, и сооружений на них, и обеспечению безаварийной работы объектов энергетики жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2022-2023 гг. (далее - Комиссия) (приложение 1).

2.Утвердить положение о комиссии по организации работы и контролю за подготовкой жилищного фонда, объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры, теплоэнергетического хозяйства, автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них,  и обеспечению безаварийной работы объектов энергетики жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2022-2023 гг.

(приложение 2).

3.Утвердить комплексный план мероприятий по подготовке организаций жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2022-2023 гг. с учетом недостатков предыдущего отопительного периода и выявленных технологических нарушений в эксплуатации теплоэнергетического оборудования систем водоснабжения и водопотребления, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения (приложение 3).

4.Утвердить прилагаемый график проведения проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса к отопительному сезону (приложение 4).

5.Рекомендовать начальнику управления развития территорий (Ларин Д.И.), начальнику управления образования (Жирова И.А.), начальнику управления культуры и спорта (Болушева Л.Н.), главному врачу ГБУЗ НО «Починковская ЦРБ» (Карпушкина О.Н.), руководителям: МУП Починковского муниципального округа «Юго-Запад» (Шалунов С.А.), ООО УК «ВОДНИК» (Булынкин А.А.), МКУ ХЭК СО (Кузьмин Ю.А.), МКУ ХЭС СК (Рябов С.А.) руководителям учреждений, организаций и предприятий независимо от форм собственности:

5.1.Обеспечить личный контроль за выполнением плановых мероприятий по подготовке топливно-энергетического хозяйства и подведомственных объектов к работе в осенне-зимних условиях и представлять в управление АС и ЖКХ сведения о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период, начиная с 06 июня месяца текущего года по форме 1- ЖКХ (зима), еженедельно (по средам).

5.2.Обеспечить подготовку разрешительной документации, ответственного и обслуживающего персонала котельных в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации и правилами техники безопасности.

5.3.Провести комплексную проверку состояния тепловой изоляции надземных теплотрасс с составлением плана-графика ремонтно-восстановительных работ и в срок до 15 июня представить его в управление архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Починковского муниципального округа Нижегородской области.

5.4.Организовать до начала отопительного сезона 2022-2023 годов проведение не менее двух тренировок с личным составом организаций жилищно-коммунального хозяйства по ликвидации аварийных ситуаций и в срок до 10 августа 2022 года представить акты проведения тренировок в управление АС и ЖКХ администрации округа.

5.5.Провести мероприятия, направленные на заключение собственниками помещений в многоквартирных домах и индивидуальных домов, управляющими организациями, ТСЖ, договоров на техническое обслуживание ВДГО и аварийно-диспетчерское обеспечение со специализированными организациями.

5.6.Провести, начиная с 05 сентября 2022 года и до начала отопительного сезона 2022-2023гг., пробные топки для проверки готовности систем отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы и в срок до 20 сентября 2022 г. предоставить в управление АС и ЖКХ Починковского муниципального округа Нижегородской области акты проведения пробных топок.

5.7.Подготовить к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг. имеющуюся снегоуборочную и коммунальную технику и провести ее осмотр по согласованному план-графику с управлением АС и ЖКХ администрации Починковского муниципального округа Нижегородской области.

5.8.Разработать, утвердить и представить до 24 июня в управление АС и ЖКХ администрации округа план мероприятий по промывке и опрессовке систем центрального отопления (в т.ч. внутренних систем отопления объектов жилищного фонда и социальной сферы).

5.9.Обеспечить к началу отопительного сезона 2022-2023 годов погашение задолженности по оплате за энергоресурсы в соответствии утвержденными договорами, соглашениями и графиками.

6.Рекомендовать руководителям: Починковского РЭС (Дмитриев И.А.), ПРГС «Лукояновмежрайгаз» (Котомин А.Н.), Арзамасское отделение ПАО «ТНС энерго НН» (Кашин А.В.):

6.1.Выполнить организационно-технические мероприятия по повышению устойчивости функционирования систем энергосбережения округа, обратив особое внимание на объекты социальной сферы и населения.

7.Финансовому управлению  обеспечить финансирование плановых мероприятий и расходов на приобретение каменного угля для подготовки к отопительному периоду.

8.Редакции газеты «На земле починковской» обеспечить публикацию и информационное освещение хода подготовки в округе к отопительному периоду 2022-2023 гг.

9.Управляющему делами (Белову А.А.) обеспечить размещение утвержденного постановления на сайте администрации Починковского муниципального округа Нижегородской области в сети Интернет.

10.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местного самоуправления

округа                                                                                                       М.В.Ларин

| Направлено: | Елисееву В.С. -1 экз.; в МУП «Юго-Запад»-1 экз.; в управление АС и ЖКХ-1 экз.; в финансовое управление -1 экз.; в КУМИ-1 экз.; в управление экономики и прогнозирования-1 экз.; в управление сельского хозяйства и земельной реформы-1 экз.; в управление образования-1 экз.; в управление соцзащиты-1 экз.; в управление культуры и спорта-1 экз.; в отдел ГО, ЧС и МП-1 экз.; в управление развития территорий -1 экз.; в Починковский участок ПАО «ТНС энерго НН»-1 экз.; в ПРГС «Лукояновмежрайгаз»-1 экз.; в редакцию газеты «На земле починковской»-1 экз.; в ГОУ СПО «Починковский сельхозтехникум»-1 экз.; в ООО УК «ВОДНИК»-1 экз.; в ГБУЗ НО «Починковская ЦРБ" -1 экз.; в МКУ ХЭК СО- 1 экз.; в МКУ ХЭС СК -1 экз.; в 145 ПЧ ФГКУ «10 отряд ФПС по Нижегородской области» - 1 экз.; в дело- 3 экз. |
| --- | --- |

Приложение 1

к постановлению

администрации округа

Состав

комиссии по организации работы и контролю за подготовкой

жилищного фонда, объектов социальной сферы, инженерной

инфраструктуры, теплоэнергетического хозяйства, автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, и обеспечении

безаварийной работы объектов энергетики жилищно-коммунального

хозяйства в осенне-зимний период 2022-2023 гг.

Ларин М.В.

Елисеев В.С.

Куликова Н.П.

Члены комиссии:

Аболемов Е.В.

Болушева Л.Н.

Ларин Д.И.

Судаев А.В.

Дмитриев И.А.

Шалунов С.А

Рябов С.А.

Жирова И.А.

Кашин А.В.

- глава местного самоуправления  Починковского муниципального округа, председатель комиссии;

- первый заместитель главы администрации Починковского муниципального округа, заместитель председателя комиссии;

- инженер управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Починковского муниципального округа, секретарь комиссии;

-	начальник ОГПН по Починковскому району (по
согласованию);

- начальник управления культуры и спорта администрации  округа;

- начальник управления развития территорий администрации округа;

- заместитель главы администрации  округа;

- главный инженер Починковского  РЭС (по согласованию);

- и.о. директора МУП «Юго-Запад»;

- начальник МКУ ХЭС СК;

- начальник управления образования администрации округа;

- начальник Починковского участка Арзамасского

отделения ПАО «ТНС энерго НН» (по согласованию);

Котомин А.Н.              –начальник Починковской РЭГС (по согласованию);

Карпушкина О.Н          - главный врач ГБУЗ НО «Починковская ЦРБ»

(по согласованию);

Маркин В.В.                 - начальник 145 – ПЧ ФГКУ «10 отряда ФПС по

Нижегородской области» (по согласованию);

Цветков С.В.	- заместитель главы, начальник управления сельского

хозяйства и земельной реформы администрации

Починковского муниципального округа;

Першина О.И.             - начальник управления экономики и прогнозирования

администрации Починковского муниципального

округа;

Родионов А.П.            – начальник управления архитектуры, строительства и

ЖКХ администрации Починковского муниципального

округа;

Родионова Н.А.          -  начальник финансового управления

администрации Починковского муниципального

округа;                   
Усенков О.И.                 -  директор ГКУ НО «Управление социальной защиты

населения Починковского муниципального округа

(по согласованию);

Кузьмин Ю.А.            - начальник МКУ ХЭК СО;

Трубин А.Н.                - начальник отдела ГО, ЧС и МП

администрации Починковского

муниципального округа.

Приложение 2

к постановлению

администрации округа

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по организации работы и контролю за подготовкой

жилищного фонда, объектов социальной сферы, инженерной

инфраструктуры, теплоэнергетического хозяйства, автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, и обеспечению безаварийной работы объектов энергетики жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2022-2023 гг.

1 .ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Комиссия по организации работы и контролю за подготовкой жилищного фонда, объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры, теплоэнергетического хозяйства и обеспечению безаварийной работы объектов энергетики жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2022-2023 (далее -Комиссия) состоит из руководителей ведомств, органов местного самоуправления Починковского муниципального округа и представителей организаций, включаемых в состав Комиссии по согласованию с ними. Состав Комиссии утверждается постановлением  администрации Починковского муниципального округа.

1.2.Комиссия формируется в составе председателя, который руководит ее деятельностью, его заместителя и других членов.

1.3.Комиссия осуществляет взаимодействие с администрацией Починковского муниципального округа, руководителями организаций по подготовке к работе в осенне-зимний период объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса округа, организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.

1.4.Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Нижегородской области, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Починковского муниципального округа и настоящим Положением.

1.5.Комиссия в своей деятельности, по осуществлению проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы и топливно-энергетического комплекса к отопительному периоду, руководствуется Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

2. ЗАДАЧИ КОМИССИ

2.Основными задачами Комиссии являются:

2.1. Содействие в разработке и реализации совместно с заинтересованными организациями мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса к работе в осенне-зимний период, осуществление контроля за их своевременным выполнением.

2.2.Рассмотрение аварийных ситуаций в работе энергетического, жилищно-коммунального хозяйства и осуществление совместно с заинтересованными организациями, комплекса неотложных мер по их предупреждению и устранению, обеспечению безаварийной работы.

2.3.В установленном порядке координации деятельности организаций по защите населения в аварийных ситуациях, в необходимых случаях - его эвакуация из аварийных зон, организация жизнеобеспечения, предотвращение перебоев в обеспечении населения округа теплом, электроэнергией, газом и водой.

2.4.Комиссия уполномочена осуществлять в соответствии с графиком проверку готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса к отопительному периоду.

2.5.Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.

3.ПРАВА  КОМИССИИ

З. Комиссия имеет право:

3.1.Принимать в соответствии со своей компетенцией решения, обязательные для исполнения организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.

3.2.Запрашивать от организаций информацию необходимую для Комиссии.

3.3.Проверять в пределах своей компетенции выполнение мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период организаций.

3.4.Заслушивать должностных лиц по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.

3.5.Принимать на себя в необходимых случаях и в установленном порядке непосредственное руководство работами по ликвидации аварийных ситуаций на объектах энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-структурного назначения.

З.6.Рассматривать предложения о выделении бюджетных средств и материально-технических ресурсов на проведение предзимних работ и ликвидацию аварийных ситуаций на объектах энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения и вносить по этим вопросам предложения в администрацию Починковского муниципального округа.

Приложение 3

к постановлению

администрации округа

П л а н

мероприятий по подготовке организаций жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2022-2023гг.

| Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1 .Обеспечить готовность государственного, общественного жилфонда к зиме 2022-2023 гг | до 26.08.2022 | Начальник управления развития территорий, руководители учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности (по согласованию) |
| 2.Обеспечить готовность жилищного муниципального фонда к зиме 2022-2023 гг | до 26.08.2022 | Руководители МУП «Юго-Запад», ООО УК «ВОДНИК», начальник управления развития территорий |
| 3.Обеспечить готовность котельных к отопительному сезону | до 29.08.2022 | Руководители учреждений, организаций, предприятий всех форм собственности (по согласованию) |
| 4.Обеспечить готовность муниципальных котельных к отопительному сезону | до 29.08.2022 | Руководители ЖКХ, МКУ ХЭК СО, МКУ ХЭС СК, начальники управлений образования, культуры и спорта, начальник управления развития территорий, ГБУЗ НО «Починковская ЦРБ» |
| 5.Обеспечить готовность тепловых сетей к отопительному сезону | до 29.08.2022 | Руководители ЖКХ, руководители организаций, учреждений и предприятий всех форм собственности, начальник управления развития территорий |
| 6.Обеспечить готовность сетей водопровода | До 29.08.2022 | руководители ЖКХ, руководители организаций, учреждений и предприятий всех форм собственности, начальник управления развития территорий |
| 7.Обеспечить готовность детских садов к отопительному сезону | До 12.08.2022 | начальник управления образования, заведующие детсадами |
| 8.Обеспечить готовность лечебных учреждений к отопительному сезону | До 30.08.2022 | гл. врач ГБУЗ НО«Починковская ЦРБ», гл. врачи участковых больниц |
| 9.Обеспечить готовность объектов культуры и спорта к отопительному сезону | До 30.08.2022 | начальник управления культуры и спорта, директора СДК и библиотек |
| 10. Провести пробные топки | с 05.09.2022 по 20.09.2022 | Руководители ЖКХ, МКУ ХЭК СО, МКУ ХЭС СК, начальники управлений образования, культуры и спорта, ГБУЗ НО Починковская ЦРБ, руководители организаций, учреждений, предприятий всех форм собственности(по согласованию) |
| 11 .Организовать не менее 2-х тренировок по ликвидации аварийных ситуаций | До 10 августа 2022 года предоставить акт проведения тренировок в управлении АС и ЖКХ | Руководители ЖКХ |
| 12.Обеспечить запас угля на отопительный сезон | до 01.01.2023 | Начальник управления образования, начальник управления культуры и спорта, Починковская ЦРБ, финансовое управление, управление АС и ЖКХ |
| 13.Обеспечить готовность школьных учреждений к отопительному сезону | До 20.08.2022 | Начальник управления образования, директора школ |
| 14.Обеспечить аварийный запас материально-технических ресурсов | по плану | Финансовое управление, руководители ЖКХ |
| 15.Выполнить мероприятия по подготовке объектов Починковского участка РЭС к осенне-зимнему периоду 2022-2023 г.г | по плану | Главный инженер Починковского РЭС Дмитриев И.А. (по согласованию) |
| 16.Выполнить мероприятия по подготовке объектов Починковского участка «Лукояновмежрайгаз» к осенне-зимнему периоду 2022-2023 г.г | по плану | начальник Починковской РЭГС Котомин А.Н. (по согласованию) |

Приложение № 4

к постановлению

администрации  округа

График

проведения проверки готовности организаций жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса к отопительному периоду  2022-2023 годов.

| Наименование объекта готовности | Дата проверки | Ответственный за готовность. |
| --- | --- | --- |
| 1.Государственный, общественный жилфонд. | 06.09.2022 г. | Начальник управление развития территорий, руководители учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности ( по согласованию) |
| 2.Муниципальный жилфонд | 06.09.2022 г. | Руководители МУП «Юго-Запад», ООО УК «ВОДНИК», начальник управления развития территорий (по согласованию) |
| 3.Котельные | 02.09.2022 г. | Руководители учреждений, организаций, предприятий всех форм собственности (по согласованию) |
| 4.Муниципальные котельные | 02.09.2022 г. | Руководители ЖКХ, МКУ ХЭК СО, МКУ ХЭС СК, начальники управлений образования, культуры и спорта, начальник управления развития территорий, ГБУЗ НО «Починковская ЦРБ». |
| 5.Тепловые сети | 02.09.2022 г. | Руководители ЖКХ, руководители организаций, учреждений и предприятий всех форм собственности, начальник управления развития территорий |
| 6.Сети водопровода | 07.09.2022 г. | Руководители ЖКХ, руководители организаций, учреждений и предприятий всех форм собственности, начальник управления развития территорий |
| 7.Детские сады | 20.08.2022 г. | Начальник управления образования, заведующие детсадами |
| 8.Лечебные учреждения | 31.08.2022 г. | Главный врач ГБУЗ НО «Починковская ЦРБ», гл.врачи участковых больниц |
| 9.Объекты культуры и спорта | 31.08.2022 г. | Начальник управления культуры и спорта, директора СДК и библиотек |
| 10.Школьные учреждения | 29.08.2022 г. | Начальник управления образования, директора школ |
| 11.Объекты Починковского участка РЭС | 09.09.2022 г. | Главный инженер Починковского РЭС Дмитриев И.А.(по согласованию) |
| 12.Объекты Починковского участка «Лукояновмежрайгаз» | 07.09.2022 г. | Начальник Починковской РЭГС Котомин А.Н. (по согласованию) |