|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА **НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |

от 26.06.2020 № 383

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Развитие пассажирского транспорта на территории Починковского муниципального округа Нижегородской области на 2020 – 2022 годы» |  |

В соответствии с постановлением администрации Починковского муниципального района от 15.10.2019 года № 839 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Починковского муниципального района» и в целях эффективного расходования бюджетных средств администрация Починковского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной программы «Развитие пассажирского транспорта на территории Починковского муниципального округа Нижегородской области на 2020 – 2022 годы».

3. Управляющему делами администрации Починковского муниципального района (Белову А.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Починковского муниципального района в сети интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

администрации района М.В. Ларин

Направлено: в управление финансов -1экз.

в управление экономики и прогнозирования – 1 экз.

в управление архитектуры, строительства и ЖКХ – 1 экз.

в МУП «Починковское АТП» - 1 экз.

в дело - 3 экз.

Приложение

к постановлению администрации

Починковского муниципального района

от 26.06.2020 № 383

План реализации

муниципальной программы «Развитие пассажирского транспорта

на территории Починковского муниципального округа

Нижегородской области на 2020 – 2022 годы».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения (годы) | Исполнители мероприятий | Объемы финансирования из средств бюджета Починковского муниципального района, тыс. руб. | | | | |
| 2019 год  (справочно) | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Всего  (2020-2022 г) |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель муниципальной программы:  создание условий для развития транспортного обслуживания населения на территории Починковского муниципального округа | | | | | | 3892,0 | **4029,4** | **4723,2** | **4870,5** | **13623,1** |
| Мероприятие 1 | Предоставление субсидии на возмещение затрат, в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг возникающих при осуществлении перевозок пассажиров на муниципальных маршрутах | | Прочие расходы | 2020 – 2022 | управление финансов,  управление экономики и прогнозирования | 3892,0  (без учета контракта) | **4020,2** | **4680,0** | **4867,0** | **13567,2** |
| Мероприятие 2 | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из за распространения коронавирусной инфекции на деятельность транспортных предприятий, в том числе: | | Прочие расходы | 2020 год | управление финансов,  управление экономики и прогнозирования | 0,0 | **9,2** | **0,0** | **0,0** | **9,2** |
| 1.компенсация расходов на оплату труда работников транспортного предприятия | | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 5,4 |
| 2.компенсация расходов на отчисления в социальные фонды транспортного предприятия | | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
| 3..компенсация расходов, связанных с приобретением топлива для подвижного состава транспортного предприятия | | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 2,3 |
| Мероприятие 3 | Подготовка предложений по оптимизации маршрутной сети | | Прочие расходы | 2020 – 2022 | управление экономики  и прогнозирования, управление архитектуры, строительства и ЖКХ | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Мероприятие 4 | Косметический ремонт автостанции и благоустройство прилегающей к ней территории | | Прочие расходы | 2020 – 2022 | управление строительства, архитектуры и ЖКХ, управление финансов, управление экономики и прогнозирования | 0,0 | **0,0** | **40,0**  (установка пластиковых перегородок) | **0,0** | **40,0** |
| Мероприятие 5 | Приобретение бланков карты маршрута регулярных перевозок и свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок | | Прочие расходы | 2020-2022 | управление экономики  и прогнозирования | 0,0 | **0,0** | **3,2** | **3,5** | **6,7** |
| Мероприятие 6 | Ведение реестра муниципальных маршрутов | | Прочие расходы | 2020-2022 | управление экономики  и прогнозирования | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| ИТОГО: | | | | | | 3892,0  (справочно) | **4029,4** | **4723,2** | **4870,5** | **13623,1** |