# АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЧИНКОВСКОГО

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.06.2018	№ 547

О внесении изменений в постановление администрации Починковского муниципального района от 31 мая 2017 года № 444

Администрация Починковского муниципального района постановляет:

1. Внести в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области в отношении многоквартирных домов Починковского муниципального района, на 2014-2016 годы, утвержденный постановлением администрации Починковского муниципального района от 31 мая 2017 года № 444, изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управляющему делами (Белову А.А.) обеспечить размещение утвержденного постановления на сайте администрации Починковского муниципального района Нижегородской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

администрации района	М.В.Ларин

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Починковского муниципального района

от 13.06.2018 № 547

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Починковского муниципального района, на 2014-2016 годы

Таблица 1

Финансовое обеспечение многоквартирных домов, находящихся на территории Починковского муниципального района, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2014-2016 годах, включннных в краткосрочный план

| №п/п | Наименование муниципального района (городского округа) | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, участвующих в региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области | Общая площадь жилых и нежилых помещений, выбывших из региональной программы | Общая площадь жилых и нежилых помещений, вновь включенных в региональную программу | размер взноса на капитальный ремонт МКД | Планируемый объем начислений в месяц | Планируемый процент сбора взносов на капитальный ремонт | Доля, направленная на капитальный ремонт в соотвествии со ст. 32 Закона Нижегородской области от 28.11.2013 № 159-З (счет у регионального оператора РО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе | в том числе |  |
|  |  |  | у регионального оператора (РО) | на спец. счете у реионального оператора (СчРО) | на спец. счете ТСЖ/ЖК/УО |  |  |  |  | Объем начисления (столбец 4 х столбец 9) (счет у регионального оператора РО) | Объем начисления (столбец 5 х столбец 9) (спец.счет у регионального оператора СчРО | Объем начисления (столбец 6 х столбец 9) (спец.счета ТСЖ/ЖК/УО) | На счете у регионального оператора (РО) | На спец.счете у регионального оператора (СчРО) | На спец. счетах ТСЖ/ЖК/УО |  |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | % | % | % | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 32 | Починковский муниципальный район |
| Всего по Починковскому муниципальному району на 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по МО на 2014 год | 135 534,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по МО на 2015 год | 124 761,21 | 124 761,21 |  |  |  |  | 6,30 | 785 996 | 785 996 |  |  | 68 |  |  | 50 |
| по МО на 2016 год | 124 761,21 | 124 761,21 |  |  |  |  | 6,30 | 785 996 | 785 996 |  |  | 83,8 |  |  | 95 |

| Планируемые средства государственной и муниципальной поддержки | Остаток средств, неиспользованных региональным оператором в предыдущем году | Планируемые средва на капитальный ремонт |
| --- | --- | --- |
| Всего | в том числе |  | Всего средств на капитальный ремонт по Нижегородской области (столбец 18+столбец 24 + столбец 25 + столбец 26) | в том числе |
|  | за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  |  | На счете у регионального оператора (РО) (столбец 11 х столбец 14 х столбец 17 х 12 мес) + столбец 22 | На спец. счете у регионального оператора (СчРО) (столбец 12 х столбец 15 х 12 мес) (по МКД включенных в краткосрочный план) | На специальных счетах ТСЖ/ЖК/УО (столбец 13 х столбец 16 х 12 мес) (по МКД включенных в краткосрочный план) |
| руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Починковский муниципальный район |
| 5 729 266 | 2 445 222 | 2 555 342 | 728 702 | 2 697 827 | 18 608 256 | 12 878 990 |  |  |
| 2 784 576 | 1 213 222 | 1 099 842 | 471 512 |  | 2 784 576 |  |  |  |
| 2 944 690 | 1 232 000 | 1 455 500 | 257 190 |  | 5 617 076 | 2 672 386 |  |  |
|  |  |  |  | 2 697 827 | 10 206 604 | 10 206 604 |  |  |

Перечень многоквартирных домов, находящихся на территории Починковского муниципального района, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2014-2016 годах, включенных в краткосрочный план

| № п/п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта | Способ формирования Фонда: спецсчет - ТСЖ/ЖК/УО;спецсчет у рег. оператора - СчРО;счет рег. Оператора - РО | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: | Жилых помещений | Нежилых помещений | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 32 | Починковский муниципальный район |
| Всего по Починковскому муниципальному району на 2014-2016 годы |  |  |  | 5306,60 | 4826,40 | 4826,40 |  | 4480,00 | 249 |
| Итого по МО на период 2014 - 2015 годы |  |  |  |  |  |  | 1026,40 | 909,40 | 909,40 |  | 770,10 | 55 |
| 2 | с.Починки, ул.Заречная, д.12 | 1970 | не было | РО | К | 2 | 2 | 524,80 | 460,70 | 460,70 |  | 426,10 | 26 |
| 3 | с.Починки, ул.Заречная, д.14 | 1973 | не было | РО | К | 2 | 2 | 501,60 | 448,70 | 448,70 |  | 344,00 | 29 |
| Итого по МО на период 2015 - 2016 годы |  |  |  |  |  |  | 1920,10 | 1751,70 | 1751,70 |  | 1720,80 | 84 |
| 4 | с.Починки, пл.Ленина, д.22 | 1962 | не было | РО | К | 2 | 1 | 293,50 | 272,10 | 272,10 |  | 272,10 | 6 |
| 5 | с.Починки, пл.Ленина, д.67 | 1975 | не было | РО | К | 2 | 2 | 566,10 | 505,90 | 505,90 |  | 475,00 | 23 |
| 6 | с.Починки, ул.Коммунистическая, д.2 | 1960 | не было | РО | К | 2 | 1 | 305,10 | 277,50 | 277,50 |  | 277,50 | 20 |
| 7 | с.Починки, ул.Заречная, д.18 | 1976 | не было | РО | К | 2 | 2 | 755,40 | 696,20 | 696,20 |  | 696,20 | 35 |
| Итого по МО на 2016 год |  |  |  |  |  |  | 2360,10 | 2165,30 | 2165,30 |  | 1989,10 | 110 |
| 8 | с.Починки, ул.Заречная, д.12 | 1970 | не было | РО | К | 2 | 2 | 524,80 | 460,70 | 460,70 |  | 426,10 | 26 |
| 9 | с.Починки, ул.Заречная, д.14 | 1973 | не было | РО | К | 2 | 2 | 501,60 | 448,70 | 448,70 |  | 344,00 | 29 |
| 10 | с.Починки, пл.Ленина, д.22 | 1962 | не было | РО | К | 2 | 1 | 293,50 | 272,10 | 272,10 |  | 272,10 | 6 |
| 11 | с.Починки, пл.Ленина, д.20 | 1963 | не было | РО | К | 2 | 1 | 344,20 | 315,20 | 315,20 |  | 278,30 | 19 |
| 12 | п.Ужовка, ул.Пушкинская, д.54 | 1981 | не было | РО | К | 2 | 2 | 400,00 | 389,60 | 389,60 |  | 389,60 | 19 |
| 13 | с.Починки, ул.Коммунистическая, д.3 | 1960 | не было | РО | К | 2 | 1 | 296,00 | 279,00 | 279,00 |  | 279,00 | 11 |

| Источники финансирования капитального ремонта | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1кв.м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1кв.м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | в том числе: | Всего: | в том числе: |  |  |  |
|  | За счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | За счет средств местного бюджета | За счет средств собственников помещений в МКД |  | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | Стоимость проектных работ (ПИР) | Стоимость затрат на осуществление строительного контроля (технического надзора), авторского надзора применительно к объектам культурного наследия | Иные виды работ и услуг по капитальному ремонту, предусмотренные ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З |  |  |  |
| руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м | мм.гггг |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Починковский муниципальный район |
| 10152052 | 2445222 | 2555342 | 728702 | 4422786 | 47 196 374 | 45 057 200 | 1 484 653 | 654 521 |  |  |  |  |
| 2788938 | 1213222 | 1099842 | 471512 | 4362 | 7 991 785 | 7 550 900 | 357 824 | 83 061 |  |  |  |  |
| 1634772 | 711136 | 644677 | 276379 | 2580 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4564 | 12.2015 |
| 1154166 | 502086 | 455165 | 195133 | 1782 | 7 991 785 | 7 550 900 | 357 824 | 83 061 |  | 17811 | 4564 | 12.2015 |
| 4298391 | 1232000 | 1455500 | 257190 | 1353701 | 15 186 739 | 14 513 174 | 513 918 | 159 647 |  |  |  |  |
| 477705 | 136919 | 161758 | 28583 | 150445 | 5 022 153 | 4 813 114 | 156 094 | 52 945 |  | 18457 | 15 616 | 12.2016 |
| 737245 | 211308 | 249642 | 44112 | 232183 | 5 022 153 | 4 813 114 | 156 094 | 52 945 |  | 9927 | 15 616 | 12.2016 |
| 1996943 | 572362 | 676195 | 119485 | 628901 | 2 969 632 | 2 737 786 | 201 730 | 30 116 |  | 10701 | 15 616 | 12.2016 |
| 1086498 | 311411 | 367905 | 65010 | 342172 | 2 172 801 | 2 149 160 | 0 | 23 641 |  | 3121 | 15 616 | 12.2016 |
| 3064723 |  |  |  | 3064723 | 24 017 850 | 22 993 126 | 612 911 | 411 813 |  |  |  |  |
| 973292 |  |  |  | 973292 | 299 066 | 295 812 |  | 3 254 |  | 649 | 16 734 | 12.2016 |
| 843567 |  |  |  | 843567 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 734 | 12.2016 |
| 1004403 |  |  |  | 1004403 | 23 105 873 | 22 697 314 |  | 408 559 |  | 84917 | 16 734 | 12.2016 |
| 77050 |  |  |  | 77050 | 385 086 |  | 385 086 |  |  | 1222 | 16 734 | 12.2016 |
| 65449 |  |  |  | 65449 | 160 459 |  | 160 459 |  |  | 412 | 16 734 | 12.2016 |
| 100962 |  |  |  | 100962 | 67 366 |  | 67 366 |  |  | 241 | 16 734 | 12.2016 |

Реестр видов работ и услуг в многоквартирных домов, находящихся на территории Починковского муниципального района, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2014-2016 годах, включенных в краткосрочный план

| № п/п | Адрес МКД | ВСЕГО стоимость капитального ремонта (столбец 4 +столбец 31+ столбец 36 + столбец 37) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПИР | Осуществление строительного контроля (технического надзора), авторского надзора применительно к объектам культурного наследия | Иные виды работ и услуг по капитальному ремонту, предусмотренные ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего стоимость капитального ремонта СМР | в том числе | Всего ПИР | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | Всего ремонт внутридомовых инженерных систем | в том числе | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации или отработавшего нормативный срок эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД | Ремонт фасада и (или) осуществляемое в соответствии с ч.3 ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З утепление фасада | Замена признанных непригодными к применению коллективных (общедомовых) приборов учёта потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, гороячей и холодной воды, электрической энергии, газ) (ПУ) | Ремонт фундамента МКД | Установка или замена признанных непригодными к применению узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставлениякоммунальных услуг (тепловой энергии, гороячей и холодной воды, электрической энергии, газ) (УУ, УР) | Ремонт системы дымоудаления |  | Разработка проектной, научено-проектной (применительно к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ) документации для капитального ремонта, сметной документации на выполнение работ и (или) услуг по капитальному ремонту | Проведение экспертизы проектной и (или) сметной документации в соответствии с законодательством РФ | Обследование технического состояния МКДи (или) элементов МКД и (или) инженерных систем МКД | Инженерные изыскания, проводимые специализированной организацией |  |  |
|  |  |  |  |  | электроснабжение | теплоснабжение | газоснабжение | холодное водоснабжение | горячее водоснабжение | водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31,00 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 32 | Починковский муниципальный район |
| Всего по Починковскому муниципальному району на 2014-2016 годы | 10 152 052 | 9 280 827 | 1 617 515 | 766 | 824 450 | 39 | 413 188 |  |  | 110 | 164 524 | 55 | 32 196 | 193 | 183 157 |  |  | 1 709 | 4 227 652 |  |  | 2 163 | 3 435 660 |  |  |  |  |  | 699 588,00 | 699 588 |  |  |  | 171 637 |  |
| Итого по МО на период 2014 - 2015 годы | 2 788 938 | 2 593 558 | 711 870 | 580 | 547 346 |  |  |  |  | 110 | 164 524 |  |  |  |  |  |  | 899 | 1 881 688 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 850,00 | 166 850 |  |  |  | 28 530 |  |
| 2 | с.Починки, ул.Заречная, д.12 | 1 634 772 | 1 534 312 | 355 463 | 290,00 | 273 201 |  |  |  |  | 55,00 | 82 262 |  |  |  |  |  |  | 463,96 | 1 178 849 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 582,00 | 83 582 |  |  |  | 16 878 |  |
| 3 | с.Починки, ул.Заречная, д.14 | 1 154 166 | 1 059 246 | 356 407 | 290,00 | 274 145 |  |  |  |  | 55,00 | 82 262 |  |  |  |  |  |  | 434,80 | 702 839 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 268,00 | 83 268 |  |  |  | 11 652 |  |
| Итого по МО на период 2015 - 2016 годы | 4 298 391 | 3 925 117 | 782 752 | 134 | 154 211 | 39 | 413 188 |  |  |  |  | 55 | 32 196 | 193 | 183 157 |  |  | 509 | 1 485 498 |  |  | 1 216 | 1 656 867 |  |  |  |  |  | 289 277,00 | 289 277 |  |  |  | 83 997 |  |
| 4 | с.Починки, пл.Ленина, д.22 | 477 705 | 392 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328,40 | 392 220 |  |  |  |  |  | 77 091,00 | 77 091 |  |  |  | 8 394 |  |
| 5 | с.Починки, пл.Ленина, д.67 | 737 245 | 649 869 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194,00 | 649 869 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 469,00 | 73 469 |  |  |  | 13 907 |  |
| 6 | с.Починки, ул.Коммунистическая, д.2 | 1 996 943 | 1 868 286 | 599 595 | 134,00 | 154 211 | 38,80 | 413 188 |  |  |  |  | 55 | 32 196 |  |  |  |  | 314,82 | 835 629 |  |  | 327,10 | 433 062 |  |  |  |  |  | 88 676,00 | 88 676 |  |  |  | 39 981 |  |
| 7 | с.Починки, ул.Заречная, д.18 | 1 086 498 | 1 014 742 | 183 157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193 | 183 157 |  |  |  |  |  |  | 560,00 | 831 585 |  |  |  |  |  | 50 041,00 | 50 041 |  |  |  | 21 715 |  |
| Итого по МО на 2016 год | 3 064 723 | 2 762 152 | 122 893 | 52 | 122 893 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 | 860 466 |  |  | 948 | 1 778 793 |  |  |  |  |  | 243 461,00 | 243 461 |  |  |  | 59 110 |  |
| 8 | с.Починки, ул.Заречная, д.12 | 973 292 | 952 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 478,16 | 952 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 392 |  |
| 9 | с.Починки, ул.Заречная, д.14 | 843 567 | 825 893 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 469,76 | 825 893 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 674 |  |
| 10 | с.Починки, пл.Ленина, д.22 | 1 004 403 | 983 359 | 122 893 | 52,00 | 122 893 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301,00 | 860 466 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 044 |  |
| 11 | с.Починки, пл.Ленина, д.20 | 77 050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 050,00 | 77 050 |  |  |  |  |  |
| 12 | п.Ужовка, ул.Пушкинская, д.54 | 65 449 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 449,00 | 65 449 |  |  |  |  |  |
| 13 | с.Починки, ул.Коммунистическая, д.3 | 100 962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 962,00 | 100 962 |  |  |  |  |  |